**ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ЗАКУПКЕ**

1. Заказчик - Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания», сокращенное наименование ОАО «ХПРК» (адрес места нахождения: 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, д.23, почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10 адрес электронной почты: 764012@mail.ru, контактный телефон: +7 (4212) 76-40-11) настоящим информирует о проведении закупки на право заключения Договора на выполнение работ «Техническое обслуживание, текущий ремонт, основного и вспомогательного оборудования СП Хабаровской ТЭЦ-1» у единственного источника.
2. Настоящее извещение, которое также является документацией о закупке (далее - извещение), размещено на сайте в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 23.09.2014 г. (далее - «официальный сайт»). Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких последствий.
3. Предмет заключаемого по результатам закупки у единственного источника Договора: техническим требованиям и проекту договора - приложения № 1 и 2 к настоящему извещению».
4. Место, условия и сроки выполнения работ определяются в соответствии с техническими требованиями и проектом договора — приложениями № 1 и № 2 к настоящему извещению.
5. Сведения о максимальной цене договора: 601 625 руб. без учета НДС.
6. Требования к закупаемым у единственного источника услугам (далее также - продукция), в том числе к качеству, техническим характеристикам продукции, безопасности продукции, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика определены в технических требованиях и проекте договора - приложениях № 1 и № 2 к настоящему извещению.
7. Порядок формирования цены договора, а также форма, сроки и порядок оплаты закупаемой продукции определены в проекте договора - приложении №2 к настоящему извещению.
8. Участник закупки, у которого Заказчик осуществляет закупку у единственного источника, подтвердил свое соответствие требованиям Заказчика.
9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений; место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в связи с тем, что закупка проводится у единственного источника без рассмотрения конкурентных предложений на основании решения, принятого Заказчиком в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «ХПРК» и иными локальными нормативными актами Заказчика.
10. Срок, место и порядок предоставления извещения (документации о закупке), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке доступна бесплатно любому заинтересованному лицу путем ее скачивания с официального сайта.
11. Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов и не имеет соответствующих правовых последствий.

**Председатель Закупочной комиссии В.В. Манушин**

**Приложение №1**

**к извещению (документации) о закупке**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***Текст пояснений*** |
| 1 | Наименование работ | **Выполнение работ «Техническое обслуживание, текущий ремонт, основного и вспомогательного оборудования СП Хабаровской ТЭЦ-1»** |
| 2 | Срок, место выполнения работ; Условия выполнения работ: | **Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь 2014 г.****Место выполнения работ: РФ, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15 а, ХТЭЦ-1**Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД: - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 30.06.2003г.- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей, СО 34.04.181-2003.- Правилами противопожарного режима в РФ №390 (утв.25 апреля 2012г.). - СО 34.03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.Положением по организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования ОАО «ДГК».- Положением по формированию и реализации ремонтных программ ОАО «ДГК». - Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».- При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с регламентом ОАО «ДГК» о «Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК».  |
| 3 | Гарантии качества работ: | 12 месяцев с момента передачи оборудования после выполнения ремонта |
| 4 | Требования к результатам работ | Выполнить работы своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику.  |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг | Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком. Оплата за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: - 100% от стоимости выполненных работ в течение 35 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. **За услуги Подрядчика Субподрядчик перечисляет на расчетный счет Подрядчику сумму в размере 4 % от стоимости принятых Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в срок не более 3-х (трех) дней с момента получения от Подрядчика акта и счета-фактуры на выполненные работы.** |
| 6 | Порядок формирования цены договора (цены лота)  | Стоимость работ определяется с применением одного из следующих методов: - базисно-индексного метода по сборникам «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее – СБЦ), и индексам, утвержденным ОАО «ДГК» К=1;  - учитывая сложность ремонтируемого сооружения, в смету допустимо включать резерв средств на непредвиденные работы и затраты в пределах до 10 %. Запрещается включать в сметы стоимость материалов, машин и механизмов по текущей стоимости при наличии данных в нормативных сборниках региона строительства – ТСЦ, ТСЭМ. В случае отсутствия цены в нормативных сборниках, или значительного отклонения фактической стоимости материалов, машин и механизмов (более 10% от учетной сборниками региональных органов ценообразования), должно быть выполнено следующие требование: со сметами должны быть направлены документы, подтверждающие текущую стоимость ТМЦ и оборудования со ссылкой на поставщика товаров (услуг), или проставлен шифр «Ресурсной карты», в соответствии с которым учтена цена ТМЦ. При предоставлении конкурсной документации в её состав включить сметные расчёты в формате еxl. В стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с выполнением данного вида работ.  Заказчик вправе уточнить объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме. Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора. Исполнитель и Заказчик в первую треть срока ремонта, формирует уточнённый объем работ. Исполнитель предоставляет уточнённую смету, утверждённую руководителем филиала. Ценообразующие факторы уточненной сметы аналогичны смете основного договора, прошедшей конкурсные процедуры и действительны на весь период действия ремонта объекта. Сумма командировочных расходов, включаемых в цену договора, определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Исполнителя копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.  |
| 7 | Приложение  | Ведомость объемов работ  |

*Приложение*

*к техническому заданию*

|  |
| --- |
| **Ведомость объемов работ** |
| **Техническое обслуживание, текущий ремонт, основного и вспомогательного оборудования, СП "Хабаровская ТЭЦ-1"**  |
|  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количествона ед./всего |
|
|
| 1 | 3 | 4 |
|  **Раздел 2. Оборудованик КЦ** |
|  Скруббера и трубы Вентури |
| 156 | Чистка сопла орошения(шт) | 864*96\*9* |
| 158 | Чистка форсунки орошения трубы Вентури(шт) | 18*2\*9* |
| 159 | Замена форсунки орошения трубы Вентури(шт) | 18*2\*9* |
| 160 | Ремонт люка трубы Вентури(шт) | 54*6\*9* |
| 161 | Изготовление фасонных участков корпуса каплеуловителя трубы Вентури(т) | 0.9*0,1\*9* |
| 162 | Замена фасонных участков корпуса скруббер-каплеуловителя трубы Вентури(т) | 0.9*0,1\*9* |
| 163 | Ремонт гидрозатвора (осмотр, дефектация, устранение неплотностей электросваркой, ремонт (замена) смывного сопла, ремонт сливной трубы)(шт) | 36*4\*9* |
| 164 | Ремонт гравийного фильтра (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка отложений, ремонт (замена) решетки, проварка дефектных швов корпуса электросваркой, замена фильтрующего материала, ремонт трубопроводов обвязки)(шт) | 18*2\*9* |
| 165 | Ремонт напорного бака (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка от отложений, ремонт (замена) регулятора уровня, проварка дефектных швов электросваркой)(шт) | 9*1\*9* |
| 166 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением(100шт) | 1.8*0,2\*9* |
| 167 | Снятие и установка металлической сетки: ремонт обмуровки(м2) | 18*2\*9* |
| 170 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов(т) | 0,5377 |

**Приложение №2**

**к извещению (документации) о закупке**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик**», в лице генерального директора Кунтулова Ермека Булатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя на условиях данного Договора обязательства выполнения работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХТЭЦ-1 ОАО «ДГК**»**, являющегося Заказчиком (по договору генерального подряда № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 Номенклатура, объемы работ по ремонту определены Сметой (Приложение 1).

1.2 Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить за выполненные работы обусловленную цену.

Субподрядчик обязуется выполнять работы по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующим объектам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Виды работ | Стоимость работ (руб.)без НДС | Стоимость работ (руб.)с НДС | Сроки выполнения работ (начало, окончание) |
| ХТЭЦ-1 |  |  |  | Сентябрь-октябрь 2014г. |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |

**2. Цена договора**

2.1.Стоимость работ по настоящему договору подтверждается локальным сметным расчетом и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе **НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

2.2. Стоимость работ, определенная согласно прилагаемой сметной документации (Приложение №1) является неизменной в течение всего периода работ и подлежит корректировке только при изменении объемов, методика расчета дополнительной сметы аналогична условиям настоящего договора.

2.3. Субподрядчик выполняет работы на основании нормативно - технической и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Стоимость работ определяется согласно положениям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДГК» по справочникам «Базовых цен …..» с учетом поправочного коэффициента для перевода в текущие цены, утвержденного ОАО «ДГК»

**3. Условия платежей**

3.1. Расчёт за выполненные работы осуществляется Подрядчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 35 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.

3.2. Подрядчик и Субподрядчик ежеквартально и по окончании работ обязаны производить сверку достоверности фактически выполненных Субподрядчиком работ с составлением акта сверки, который служит подтверждением фактической стоимости работ при оплате.

3.3.Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

3.4. При нарушении Субподрядчиком сроков или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик имеет право на приостановление любых выплат в пользу Субподрядчика до момента устранения нарушений условий договора. Подрядчик направляет претензию Субподрядчику, составленную на основании двухстороннего подписанного акта. Субподрядчик за свой счет устраняет недостатки или на основании претензии оплачивает убытки, пени и штрафы.

3.5. За услуги Подрядчика Субподрядчик перечисляет на расчетный счет Подрядчику сумму в размере 4 % от стоимости принятых Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в срок не более 3-х (трех) дней с момента получения от Подрядчика акта и счета-фактуры на выполненные работы.

**4. Сроки исполнения обязательств и действия договора**

 4.1 .Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренные в разделе 1 настоящего договора работы в сроки согласно п. 1.1. договора .

4.2.Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует по ­­­­­­­­­­­­­­31.12.2014г. Истечение срока действия договора не влечет прекращения неисполненных по нему обязательств.

**5. Обязанности сторон**

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить своими силами ремонт объекта и сдать Подрядчику в состоянии, соответствующем требованиям НТД на ремонте оборудования, ПТЭ и других нормативных документов, а так же передать в установленные сроки исполнительную документацию в соответствии со списком, утвержденным Подрядчиком (СО-34.04.181-2003, п.2.2.3).

5.1.2. До начала работ представить Подрядчику на согласование «Проект производства работ с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением календарного графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов), списки лиц аттестованного персонала, аттестованную технологию сварки, допуск на выполнение заявленных Подрядчиком к исполнению работ, выданных саморегулируемой организацией, зарегистрированной Росстехнадзором России.

5.1.3.При выполнении работ своими материалами использовать материалы, соответствующие проекту, ГОСТу и другим стандартам. В случае отклонения применяемых материалов от проекта согласовать изменения с Заказчиком с составлением акта.

 5.1.4.Устранять по требованию Подрядчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Субподрядчиком, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Подрядчиком, за свой счёт.

 5.1.5.Обеспечить в ходе ремонта объекта выполнение персоналом Субподрядчика правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

5.1.6. Субподрядчик с письменного согласия Подрядчика имеет право передавать свои права и обязанности и заключать договоры субподряда

 5.1.7.Субподрядчик имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта при условии согласования этих мероприятий Заказчиком в письменном виде.

5.1.8. Субподрядчик обеспечивает поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и площадках, ежедневную уборку рабочих мест и по окончании работ; сдачу их Подрядчику с оформлением в журнале технического обслуживания.

5.1.9. В случае получения запасных частей и материалов, несоответствующего качества поставки Подрядчика, Субподрядчик обязан немедленно известить об этом Подрядчика и до принятия решения приостановить работы для исключения невыполнения требований чертежей, проектов и другой НТД или возникновения обстоятельств, представляющих угрозу безопасности оборудованию и персоналу.

5.1.10. Риск случайной гибели или случайного поврежденного результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.

5.1.11. Направить представителя для проведения совместного расследования технологического нарушения, связанного с некачественным выполнением работ, с правом подписания документов.

1. Субподрядчик гарантирует выполнение при ремонта объекта требования нормативных документов НТД:

-Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 30.06.2003г.

-СНиП 2.04.14.88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Москва 1989г.

-Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. РД 34.26.095-91 часть 1.

-ТУ-34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов ТЭЦ»

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

-РД 34.03.201- 97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

-Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

-ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ.

-СО 34.03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность. Общие данные и номенклатура видов защиты».

-Технических условий, технологических карт и проектами производства работ;

- Регламента взаимоотношений между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»;

- других руководящих документов.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1.При выполнении работ материалами Подрядчика передать их Субподрядчику в соответствии с графиком производства работ и в объёме, соответствующем проектно-сметной документации (с приложением сертификатов).

5.2.2.Предоставить Субподрядчику на весь срок подготовки и ремонта объекта возможность пользоваться необходимой для этого технической документацией своего архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими пособиями, и на согласованных условиях средствами вычислительной техники, телекоммуникации.

5.2.4.Выполнить своими средствами и за свой счет мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала и противопожарные мероприятия, предусмотренные планом подготовки ремонта.

5.2.5. Контролировать и осуществлять надзор за ходом и качеством выполнения работ Субподрядчиком, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.2.6.Подписывать акты выполненных работ - акт ф №2 (КС-2), справка КС-3 в пределах суммы, установленной п.2.1. настоящего Договора и полномочий, установленных в доверенности, в течение 5 календарных дней с момента получения актов от подрядчика, либо дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При отказе Субподрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов, Подрядчик имеет право составления акта обнаруженных дефектов в одностороннем порядке

 5.2.7. Оплатить Субподрядчику выполненные и принятые к оплате объёмы работ, в размере и в сроки, установленные договором.

 5.2.8. Принять в эксплуатацию после завершения ремонта оборудование в соответствии с СО- 34.04.181-2003 п.2.9.

 5.2.9. Обеспечить в течение всего срока производства работ Субподрядчиком надлежащее функционирование системы допуска производственных бригад на рабочие места.

 5.2.10. Обеспечить в нерабочее время, в установленном на энергопредприятии порядке, охрану имущества Субподрядчика, размещенного в производственных помещениях и на площадках при условии сдачи Подрядчику вышеуказанного имущества под охрану по акту.

 5.2.11. Подрядчик вправе вмешиваться в производство работ Субподрядчиком, если последний:

* своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего
оборудования или нарушает требования Правил техники безопасности, Правил технической
эксплуатации, Правила Ростехнадзора РФ, Правила противопожарной безопасности;
* выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их

 в срок оказывается под угрозой;

- допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

* не выполняет требований технологической и нормативно - технической

 документации.

**6. Ответственность сторон**

6.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду.

6.2.Уплата штрафов, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ (начальных, промежуточных, окончательных) установленных настоящим договором и графиком выполнения работ, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый просрочки исполнения.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты работ Субподрядчика, установленным настоящим договором, Заказчик уплачивает пени в размере, установленном ст. 395 ГК РФ от стоимости работ подлежащих оплате, за каждый день просрочки платежа.

6.5. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение согласованных с Подрядчиком начальных и окончательных сроков выполнения объема работ, оговоренные в документах. По каждому случаю отклонения от утвержденного срока выполнения работ, Подрядчиком создается комиссия с обязательным участием ответственного представителя Субподрядчика для составления двустороннего акта с указанием объекта, причины отклонения и виновника срыва установленного срока. В случае наличия вины Субподрядчика, ответственный представитель Субподрядчика обязан подписать двухсторонний акт с признанием своей вины или отражения особого мнения по факту срыва установленного срока. Подрядчик и Субподрядчик обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания выполнения объема работ в установленные срок. При срыве окончательного срока ремонта объекта в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт Подрядчика и Субподрядчика с указанием времени перепростоя при ремонте, причины перепростоя и виновности сторон, участвующих в организационно - техническом выполнении ремонта. Отказ Субподрядчика в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения рассматривается, как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением Подрядчика о прекращении договорных отношений и/или применением определенных санкций к Субподрядчику.

6.6. При отсутствии представителя Субподрядчика, уведомленного надлежащим образом, соответствующие документы по проведенным расследованиям подписываются в одностороннем порядке, что лишает подрядчика права ссылаться на данное обстоятельство при оспаривании.

6.7. В случае снижения ОАО «СО ЕЭС» (Системным оператором ЕЭС) Подрядчику оплаты установленной мощности и объема поставки электроэнергии, заявленной на ОРЭМ, по причине несвоевременного выхода из ремонта и (или) некачественного ремонта объекта, подтвержденного двухсторонним актом, Субподрядчик возмещает данные убытки Подрядчику. Субподрядчик возмещает убытки по каждому случаю снижения оплаты установленной мощности и оплаты поставки электроэнергии, подтвержденного двухсторонним актом, об установлении причины и вины Подрядчика и предоставления документов, подтверждающих факт снижения мощности.

При отсутствии представителя Субподрядчика, уведомленного надлежащим образом, соответствующие документы по проведенным расследованиям подписываются в одностороннем порядке, что лишает Субподрядчика права ссылаться на данное обстоятельство при оспаривании.

6.8.Убытки Подрядчика, вызванные затратами, связанными с расходом воды (гидравлические испытания), прокруткой механизмов для испытания после ремонта, растопкой котлоагрегата из холодного состояния (нормативный расход мазута) относятся на Субподрядчика при наличии его вины в возникновении аварийной ситуации, повлекшей снижения объема поставки электроэнергии на ОРЭМ. Для определения затрат составляется акт по затратам на вывод оборудования из аварийной ситуации, в котором приводятся расчеты затрат с указанием документов, определяющие исходные данные для расчета.

6.9. Взыскание убытков в случаях, предусмотренных п.п. 6.5., 6.6.,6.7., Договора, производится в полной мере сверх неустойки, установленной п. 6.3. настоящего договора.

**7. Действие обстоятельств непреодолимой силы**

7.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2.Сторона, которая не выполняет своих обязательств, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о возникшем препятствии по договору.

7.3.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны могут продлить сроки исполнения договора либо расторгнуть его в порядке, установленном настоящим договором.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1.Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, разрешаются путем переговоров. В случае если стороны в ходе переговоров не урегулировали спор, спор передается в Арбитражный суд Хабаровского края.

**9. Порядок изменения и расторжения договора**

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесённых убытков.

9.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков:

* если Субподрядчик в течение двадцати дней с момента наступления срока начала выполнения работ, указанного в договоре, не приступает к исполнению настоящего договора , либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным;
* ели Подрядчик выполняет работу настолько некачественно, что создает угрозу поломки оборудования Заказчика;
* при повторном неисполнении работ Субподрядчиком в назначенный срок письменного требования Заказчика об устранении недостатков работ, допущенных Субподрядчиком.
* при не предоставлении документов в сроки, предусмотренные п.12.1. договора.

9.4. Субодрядчик вправе расторгнуть договор при систематической задержке расчетов за выполненные работы на срок более чем на 75 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

 9.5. При расторжении договора по совместному решению Подрядчика и Субодрядчика, незавершённый объект передаётся Заказчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ.

**10.Сроки гарантий**

10.1. Субподрядчик гарантирует соответствие обслуживаемого модернизированного оборудования требованиям НТД в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. При отсутствии в НТД величин гарантийного срока эксплуатации (наработки) или при отсутствии НТД, гарантийный срок эксплуатации модернизированного оборудования устанавливается 12 месяцев с момента принятия работ Подрядчиком.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик. Виновность Субподрядчика в возникновении дефектов должна быть установлена актом расследования комиссии с участием официально назначенного представителя подрядчика. Субподрядчик назначает своего представителя приказом в течение суток после получения от Подрядчика официального уведомления о произошедшем инциденте.

10.3 .Устранение дефектов, возникших по вине Субподрядчика, осуществляется Субподрядчиком за свой счёт в сроки, согласованные с Подрядчиком.

**11.Прочие условия.**

11.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2.Наличие недостатков в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двухсторонними актами Подрядчика и Субподрядчика.

 11.3. При отказе одной из сторон от составления или подписания актов обнаруженных недостатков виновной стороны, в возникновении этих недостатков для их подтверждения привлекаются квалифицированные специалисты (специалист) или назначается экспертиза по которой составляется соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края

 11.4. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1 экз. для Субподрядчика и 1 экз. для Подрядчика.

**12. Особые условия.**

12.1.Не позднее пяти (пяти) календарных дней с момента заключения договора Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников ( учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких – либо изменений в цепочке собственников контрагента, Субподрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений. Непредставление Субподрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Подрядчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком соответствующего уведомления Подрядчика, если иной срок не указан в уведомлении.

12.2 Субподрядчик согласен на раскрытие Подрядчиком предоставленной Субподрядчиком информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Подрядчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Субподрядчик, предоставляя Подрядчику информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Субподрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Субподрядчиком получены (будут получены). Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

**Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:**

1.Приложение №1- «Локальный сметный расчет»

2. Приложение № 2 – Гарантийное письмо

**13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Подрядчик: ОАО «ХПРК» Субподрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23Почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10ИНН/КПП 2723060904 / 272301001р/с 40702810602000007847 филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровскек/с 30101810400000000727БИК 040813727тел/факс: 76-40-09/76-40-04**Генеральный директор ОАО «ХПРК»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Е.Б. Кунтулов** |  |

Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Гарантийное письмо**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель]*, в рамках Договора(-ов) от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_; от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_(далее – Договор/Договоры) , принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить *[Заказчика/Покупателя]* о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов).
3. Настоящим *[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]* подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны *[Заказчика/Покупателя]* и *[Заказчик/Покупатель]* вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).
4. В случае нарушения *[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]* обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, *[Заказчик/Покупатель]* в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления *[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]*.
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что *[Заказчик/Покупатель]* не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений *[Подрядчика/Поставщика/* *Исполнителя]* до указанной даты расторжения.
6. Настоящим *[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]* принимает обязательство уплатить *[Заказчику/ Покупателю]* штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные *[Заказчику/ Покупателю]* в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. *[Заказчик/Покупатель]* вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. *[Заказчик/Покупатель]* вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся *[Подрядчику/Поставщику/Исполнителю],* независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом *[Заказчик/Покупатель]* не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства *[Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]* по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым *[Заказчику/Покупателю]*. Копия такого экземпляра с отметкой *[Заказчика/Покупателя]* в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]*

м.п.